# Documento Preliminar del Proyecto

## Plataforma de Monitoreo y Análisis Predictivo de Tráfico Aéreo

### 1. Identificación del Proyecto

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Plataforma de Monitoreo y Análisis Predictivo de Tráfico Aéreo |
| Nombre del Equipo | Sicard |
| Asignatura | Proyecto Ingeniería de Datos (SI4002) |
| Semestre | 2026-2 |
| Fecha de Elaboración | 22 de julio de 2026 |
| Versión | 1.0 |

### 2. Integrantes del Equipo

| Rol | Nombres y Apellidos | Email EAFIT | Email Gmail |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitecto de Datos / Líder Técnico | AGUSTIN FIGUEROA SIERRA | afigueroas@eafit.edu.co | figuesicsi@gmail.com |
| Ingeniero de Datos - Streaming | GABRIELA LUCIA MARTINEZ MERCADO | glmartinem@eafit.edu.co | gabymartinez12319@gmail.com |
| Ingeniero de Datos - Batch | JUAN CARLOS MUÑOZ TREJOS | jcmunozt@eafit.edu.co | jcarlosmt00@gmail.com |
| Responsable de Gobernanza y Calidad | JUAN SIMON OSPINA MARTINEZ | jsospinam@eafit.edu.co | juansimonreal@gmail.com |

### 3. Dudas Preliminares

#### 3.1 Dudas Generales

| # | Duda | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Se requiere que el proyecto esté completamente desplegado en la nube pública o puede ser una combinación de entornos locales y nube? | Pendiente |
| 2 | ¿Cuál es la política de uso de créditos gratuitos de los proveedores de nube (AWS Educate, GCP, Azure for Students)? | Pendiente |
| 3 | ¿El uso de herramientas de código abierto (Kafka, Spark, Airflow) es obligatorio o se pueden utilizar versiones gestionadas en la nube? | Pendiente |
| 4 | ¿Se requiere una integración continua y despliegue continuo (CI/CD) completamente funcional o basta con una demostración del concepto? | Pendiente |
| 5 | ¿Se espera que el proyecto incluya un modelo de Machine Learning para predicción de retrasos o es un componente opcional? | Pendiente |
| 6 | ¿Cuál es el límite de almacenamiento recomendado para el Data Lakehouse en la nube? | Pendiente |
| 7 | ¿Se debe entregar un informe de costos estimados del proyecto en producción o solo del entorno de desarrollo? | Pendiente |

#### 3.2 Dudas Particulares por Área

Arquitectura y Almacenamiento | # | Duda | Estado | |---|------|--------| | 1 | ¿Es aceptable utilizar Delta Lake sobre S3 o se prefiere otra alternativa como Apache Hudi o Iceberg? | Pendiente | | 2 | ¿Qué nivel de detalle se espera en los diagramas de arquitectura C4? | Pendiente |

Ingesta y Procesamiento | # | Duda | Estado | |---|------|--------| | 1 | ¿La frecuencia de consulta a la API de OpenSky (cada 10 segundos) es adecuada para el proyecto? | Pendiente | | 2 | ¿Se debe implementar exactamente-once semantics en el procesamiento de streaming? | Pendiente |

Gobernanza y Calidad | # | Duda | Estado | |---|------|--------| | 1 | ¿Se requiere implementar un catálogo de datos con herramienta especializada o basta con un catálogo manual documentado? | Pendiente | | 2 | ¿Las reglas de calidad deben ejecutarse en el pipeline de streaming o solo en el batch? | Pendiente |

Visualización y DataOps | # | Duda | Estado | |---|------|--------| | 1 | ¿Es obligatorio desarrollar tanto el dashboard ejecutivo como el mapa interactivo, o con uno es suficiente? | Pendiente | | 2 | ¿Se debe implementar un sistema de monitoreo de la salud del pipeline (ej. Prometheus + Grafana)? | Pendiente |

### 4. Adopción y Adaptación de la Metodología

#### 4.1 Metodología Base

El proyecto adoptará un enfoque híbrido que combina:

| Metodología | Aplicación |
| --- | --- |
| CRISP-DM | Entendimiento del problema de negocio y de los datos. |
| DataOps | Metodología central para el desarrollo iterativo de pipelines. |
| Agile/Scrum | Gestión del proyecto con planificación por sprints. |
| DAMA-DMBOK | Gobernanza de datos, calidad, metadatos y linaje. |

#### 4.2 Fases del Proyecto

| Fase | Descripción |
| --- | --- |
| Fase 1: Definición del problema | Contexto del dominio de aviación, identificación de stakeholders, definición de KPIs y alcance. |
| Fase 2: Descubrimiento de datos | Perfilamiento de datos de OpenSky y BTS, análisis de calidad con Great Expectations. |
| Fase 3: Diseño de arquitectura | Arquitectura híbrida (batch + streaming), selección de proveedor de nube y herramientas. |
| Fase 4: Modelado de datos | Modelo en estrella para la capa Gold, particionamiento y optimización. |
| Fase 5: Ingeniería de datos | Implementación de pipelines ETL/ELT (batch) y streaming con Spark. |
| Fase 6: Calidad y gobernanza | Catálogo, diccionario, linaje, reglas de calidad y políticas. |
| Fase 7: Optimización | Índices, particionamiento, caching, análisis de consultas con EXPLAIN. |
| Fase 8: Analítica y consumo | Dashboards, mapa interactivo en tiempo real y API REST. |
| Fase 9: Operación (DataOps) | CI/CD, monitoreo, logging, alertas y documentación. |
| Fase 10: Informe Final | Informes de negocio y técnico, presentación ejecutiva con demostración. |

#### 4.3 Cronograma por Sprints

| Sprint | Semanas | Actividades Principales | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1-3 | Definición del problema, KPIs, propuesta del proyecto, configuración de entornos. | Propuesta de Proyecto, Canvas, cronograma. |
| Sprint 1 | 4-7 | Perfilamiento de datos, ingesta (Kafka + Airflow), modelo conceptual y lógico. | Data Assessment Report, pipeline de ingesta funcional. |
| Sprint 2 | 8-11 | Procesamiento streaming (Spark), procesamiento batch (Spark), modelo en estrella (Gold). | Pipelines funcionales, modelo en estrella desplegado. |
| Sprint 3 | 12-14 | Optimización, dashboards, API REST, mapa interactivo, gobernanza. | Dashboards, API, documentación de gobernanza. |
| Sprint Final | 15-18 | CI/CD, monitoreo, documentación completa, presentación final. | Entregables finales, presentación ejecutiva. |

#### 4.4 Herramientas Propuestas

| Capa | Herramienta | Alternativa |
| --- | --- | --- |
| Ingesta Streaming | Apache Kafka | AWS MSK |
| Ingesta Batch | Apache Airflow | AWS MWAA |
| Almacenamiento | Delta Lake sobre S3/GCS | Apache Iceberg |
| Procesamiento Streaming | Spark Structured Streaming | Apache Flink |
| Procesamiento Batch | Apache Spark | AWS Glue |
| Transformación (ELT) | dbt | - |
| API | FastAPI | Flask |
| Visualización | Power BI / Looker Studio / Kepler.gl | Grafana |
| CI/CD | GitHub Actions | GitLab CI |
| Monitoreo | Prometheus + Grafana | AWS CloudWatch |
| Lenguajes | Python, SQL, PySpark | - |

### 5. Trabajo Preliminar - Fase 1

#### 5.1 Organización y Planificación

Roles y Responsabilidades

| Rol | Integrante | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Arquitecto de Datos / Líder Técnico | Agustín Figueroa | Diseño de arquitectura, selección de tecnologías, coordinación técnica, integración del sistema. |
| Ingeniero de Datos - Streaming | Gabriela Martínez | Ingesta en tiempo real (Kafka), procesamiento streaming (Spark Streaming), alertas. |
| Ingeniero de Datos - Batch | Juan Carlos Muñoz | Ingesta batch (Airflow), procesamiento batch (Spark), transformaciones y modelo en estrella. |
| Responsable de Gobernanza y Calidad | Juan Simón Ospina | Catálogo, diccionario, reglas de calidad, linaje, políticas de gobernanza. |

Metodología de trabajo

- Comunicación: Canal dedicado (WhatsApp/Telegram/Discord) para coordinación diaria.

- Gestión de tareas: Tablero Kanban en Trello o GitHub Projects.

- Repositorio: GitHub con políticas de branching (Git Flow) y revisión mediante Pull Requests.

- Reuniones: Daily sync de 15 minutos. Review y Retrospective al final de cada sprint.

#### 5.2 Planteamiento del Problema

Contexto

La industria de la aviación comercial genera millones de registros diarios de posicionamiento, horarios y retrasos de vuelos. Estos datos se encuentran fragmentados en múltiples fuentes y formatos, lo que impide a aerolíneas y operadores aeroportuarios tener una visión unificada de su operación.

Necesidades Identificadas

- Monitoreo en tiempo real: Conocer la ubicación y estado de cada vuelo, especialmente aquellos con retrasos o desviaciones.

- Análisis histórico: Identificar patrones de retraso por aerolínea, ruta, hora del día y causas específicas.

- Alertas tempranas: Notificar automáticamente cuando un vuelo muestra indicios de retraso.

- Acceso consolidado: Diferentes stakeholders necesitan información precisa sobre el estado de los vuelos.

Restricciones

- Técnicas: Sistema escalable, tolerante a fallos, con latencia menor a un minuto en tiempo real.

- Organizacionales: Un semestre académico para el desarrollo, alcance realista.

- Éticas: Datos públicos sin información personal identificable. Transparencia en el manejo de la información.

Factibilidad

- Fuentes de datos públicas y gratuitas (OpenSky, BTS).

- Herramientas de código abierto y créditos en la nube para estudiantes.

- Conocimientos previos de los cursos de la trayectoria.

- 18 semanas disponibles para el desarrollo.

#### 5.3 Investigación Preliminar

Soluciones existentes

| Solución | Descripción | Limitación |
| --- | --- | --- |
| FlightAware | Plataforma comercial de seguimiento de vuelos. | Costosa, sin acceso programático a datos históricos. |
| FlightRadar24 | Seguimiento de vuelos en tiempo real. | API de pago para acceso programático. |
| OpenSky Network | Asociación sin ánimo de lucro con datos ADS-B. | Cobertura limitada en algunas regiones. |
| BTS (EE.UU.) | Datos históricos gratuitos de vuelos comerciales. | Solo vuelos domésticos de EE.UU., sin tiempo real. |

Arquitecturas de referencia

- Lambda Architecture: Combina batch y streaming, adecuada para nuestro caso.

- Data Lakehouse: Combina flexibilidad del Data Lake con rendimiento del Data Warehouse.

Buenas prácticas

- Zonas Bronze, Silver y Gold en el Data Lakehouse.

- Pruebas de calidad de datos automatizadas.

- Documentación continua de metadatos y linaje.

- CI/CD para despliegues automatizados.

- Monitoreo y alertas para fallos en el pipeline.

#### 5.4 Análisis de Alternativas

| Decisión | Opción Seleccionada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura | Lambda + Data Lakehouse | Combina batch y streaming, flexibilidad y rendimiento. |
| Proveedor de nube | AWS (por definir) | Mayor madurez, AWS Educate disponible. |
| Streaming | Kafka + Spark Streaming | Estándar de la industria, amplia documentación. |
| Orquestación | Apache Airflow | Estándar para orquestación de pipelines. |

#### 5.5 Propuesta de Proyecto

Visión: Construir una plataforma unificada de monitoreo y análisis predictivo de tráfico aéreo que integre datos en tiempo real con datos históricos, permitiendo optimizar la eficiencia operativa.

Alcance: Ingesta desde OpenSky (streaming) y BTS (batch), almacenamiento en Data Lakehouse, procesamiento en tiempo real y batch, dashboard ejecutivo, mapa interactivo y API REST.

KPIs del Proyecto

| KPI | Descripción |
| --- | --- |
| Porcentaje de llegadas a tiempo | Proporción de vuelos que llegan dentro de los 15 minutos programados. |
| Retraso promedio por aerolínea | Promedio de minutos de retraso en llegada por aerolínea. |
| Causas de retraso más frecuentes | Distribución de retrasos por categoría (clima, aerolínea, seguridad, etc.). |
| Volumen de vuelos por hora | Número de vuelos activos por franja horaria. |
| Alertas generadas | Número de alertas activas en un momento dado. |

Riesgos y Mitigación

| Riesgo | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- |
| API de OpenSky no disponible | Mecanismos de reintentos, almacenamiento en caché. |
| Volumen de datos excede capacidad | Limitar período histórico a 5 años, particionamiento eficiente. |
| Problemas de rendimiento en Spark | Optimizar configuraciones, utilizar caché y particionamiento. |
| Costos en la nube exceden créditos | Monitoreo continuo de costos, ajuste de recursos. |

Cronograma de Hitos

| Hito | Semana | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Propuesta de Proyecto aprobada | 3 | Documento de visión y Canvas |
| Data Assessment Report | 7 | Análisis de calidad de datos |
| Pipeline de ingesta funcional | 7 | Ingesta de streaming y batch operativa |
| Pipeline de procesamiento funcional | 11 | Transformación a Silver y Gold |
| Dashboards y API funcionales | 14 | Visualización y consumo de datos |
| Entregable final | 18 | Todos los entregables completos |

Caso de Estudio: Una aerolínea de tamaño mediano que opera rutas nacionales e internacionales necesita:

- Monitorear en tiempo real la ubicación y estado de sus vuelos.

- Identificar patrones de retraso por ruta y aerolínea.

- Recibir alertas tempranas sobre posibles retrasos.

- Acceder a un dashboard ejecutivo con indicadores clave.

### 6. Próximos Pasos

- Confirmación de la composición del equipo y asignación de roles definitivos.

- Resolución de las dudas preliminares con el equipo docente.

- Creación del repositorio Git del proyecto.

- Configuración de las cuentas en la nube seleccionada.

- Inicio de la fase de descubrimiento de datos y perfilamiento (Fase 2).

- Elaboración del primer prototipo de ingesta de datos desde OpenSky API.

### 7. Firmas de Aprobación

| Integrante | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| AGUSTIN FIGUEROA SIERRA |  |  |
| GABRIELA LUCIA MARTINEZ MERCADO |  |  |
| JUAN CARLOS MUÑOZ TREJOS |  |  |
| JUAN SIMON OSPINA MARTINEZ |  |  |

Nota: Documento preliminar sujeto a modificaciones. Cada integrante debe revisar y agregar comentarios antes de la primera reunión de planificación.